Pintos Project 4: Virtual Memory

담당 교수 : 김영재

이름 / 학번 : 하지훈 / 20211605

개발 기간 : 2025.11.20 ~ 2025.12.20

- 개발 목표

- 본 프로젝트의 목표는 Pintos에 가상 메모리(Virtual Memory) 기능을 추가하여, 물리 메모리 용량에 의해 실행 가능한 프로세스의 개수와 크기가 제한되는 문제를 완화하는 것이다. 구체적으로는 (1) 프로세스별 Supplemental Page Table(SPT)을 기반으로 Demand Paging(Lazy Loading)을 수행하고, (2) Page Fault 발생 시 커널이 필요한 페이지를 파일 시스템 또는 스왑 디스크에서 적재하여 명령을 재시도하며, (3) 물리 프레임이 부족할 때 Swap-Out/Swap-In을 통해 페이지를 디스크로 내보내고 다시 가져오는 기능을 구현한다. 추가로 스택은 초기에는 최소 크기만 할당하고, 사용자 접근 패턴이 스택 확장으로 판단될 때에 한해 페이지 단위로 자동 확장(Stack Growth)한다.

- 개발 범위 및 내용

  - 개발 범위

- 아래 항목들은 Project #4 요구사항에서 핵심으로 제시된 기능이며, 각 기능의 필요성과 기대 효과는 다음과 같다.

  - Page Table & Page Fault Handler

• 필요성: 기존 Pintos는 페이지 폴트 발생 시 프로세스를 즉시 종료했기 때문에, 코드/데이터를 미리 전부 메모리에 올려야 했다.
• 기대 효과: SPT를 통해 각 가상 페이지의 상태(로드 여부, 파일/스왑 위치, 권한 등)를 추적하고, 페이지 폴트 시 필요한 페이지만 적재하여 메모리 사용량을 줄이고 실행 가능한 프로그램 규모를 확대한다.

Disk Swap

• 필요성: Demand Paging을 하더라도 실행 중에 동시에 필요한 페이지 수가 물리 프레임 수를 초과할 수 있다.
• 기대 효과: 프레임이 부족할 때 덜 쓰이는 페이지를 스왑 디스크로 내보내고(Swap-Out) 다시 가져옴(Swap-In)으로써 물리 메모리 크기 제약을 완화한다. 이때 페이지 교체 알고리즘이 시스템 성능을 좌우한다.

Stack Growth

• 필요성: 스택은 런타임에 동적으로 증가할 수 있으나, 모든 스택 공간을 미리 할당하면 큰 낭비가 발생한다.
• 기대 효과: 스택 접근이 실제 스택 확장 패턴인지(유효 범위, 8MB 제한, esp-32 규칙 등)를 판별한 후 페이지 단위로 확장하여 공간 효율을 확보하면서도 사용자 프로그램의 정상 동작을 보장한다.

  - 본 절에서는 Page Fault 처리, Disk Swap 시 페이지 교체, Stack Growth 판별 로직을 중심으로 구현 내용을 정리한다.

1) Page fault가 발생하는 이유와 이를 처리하는 전반적인 과정

페이지 폴트는 MMU가 가상 주소를 페이지 테이블로 변환하는 과정에서 (a) 해당 가상 페이지가 현재 물리 메모리에 존재하지 않거나(Present=0), (b) 접근 권한 위반(예: read-only 페이지에 write)을 감지했을 때 발생한다.
본 구현에서는 userprog/exception.c의 page_fault()에서 CR2 레지스터로부터 faulting address를 읽고, error_code의 PF_P/PF_W/PF_U 비트를 파싱한다. PF_P=0(=not_present)인 경우 SPT에서 해당 페이지의 엔트리를 조회하여 존재하면 spt_load()를 호출해 (파일 lazy load 또는 swap-in) 페이지를 적재하고, 성공 시 예외 처리에서 즉시 복귀하여 동일 명령이 재시도되게 한다. SPT 엔트리가 없으면 스택 확장 후보인지 검사한 뒤 조건을 만족할 때만 익명(ANON) 스택 페이지를 생성/매핑한다. 그 외는 invalid reference로 판단해 프로세스를 종료한다.

2) Disk swap 발생 시 사용한 page replacement algorithm

3) Stack growth 구현 시 stack 확장 여부 판단 방법

SPT에 엔트리가 없는데 not_present 폴트가 발생한 경우, 이는 프로그램 바이너리에 포함된 페이지가 아니라 '새로 증가한 스택' 접근일 수 있다.
스택 확장으로 인정하기 위한 조건은 다음과 같이 구현하였다.
• faulting address가 user virtual address 범위 내(is_user_vaddr)이며 커널 영역(PHYS_BASE 이상)이 아님
• faulting address가 현재 스택 포인터(esp)에서 너무 멀지 않음: fault_addr >= esp - 32 (PUSHA 규칙 반영)
• 스택 최대 크기 제한: PHYS_BASE로부터 8MB 이내
조건을 만족하면 pg_round_down(fault_addr)로 upage를 정렬한 뒤, 해당 페이지에 대한 SPT 엔트리를 ANON 타입으로 생성하고 spt_load()로 프레임을 할당/매핑한다. 조건을 만족하지 못하면 segmentation fault로 간주하여 종료한다.

SPT에 엔트리가 없는데 not_present 폴트가 발생한 경우, 이는 프로그램 바이너리에 포함된 페이지가 아니라 '새로 증가한 스택' 접근일 수 있다.
스택 확장으로 인정하기 위한 조건은 다음과 같이 구현하였다.
• faulting address가 user virtual address 범위 내(is_user_vaddr)이며 커널 영역(PHYS_BASE 이상)이 아님
• faulting address가 현재 스택 포인터(esp)에서 너무 멀지 않음: fault_addr >= esp - 32 (PUSHA 규칙 반영)
• 스택 최대 크기 제한: PHYS_BASE로부터 8MB 이내
조건을 만족하면 pg_round_down(fault_addr)로 upage를 정렬한 뒤, 해당 페이지에 대한 SPT 엔트리를 ANON 타입으로 생성하고 spt_load()로 프레임을 할당/매핑한다. 조건을 만족하지 못하면 segmentation fault로 간주하여 종료한다.

  - 추진 일정

- 아래 표는 II. A의 개발 범위를 포함하여 실제 구현을 진행한 일정(주 단위)이다.

| 기간 | 구현 항목 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | SPT/기본 페이지 폴트 | SPT 자료구조 설계, spt_find/insert, page_fault 뼈대 구현 |
| 2주차 | 프레임 테이블/교체(Clock) | frame table, lock, eviction(Second Chance), dirty/accessed 처리 |
| 3주차 | Swap 시스템 | swap table(bitmap), swap_in/out(block_read/write), spte 상태 갱신 |
| 4주차 | Stack Growth + 통합/디버깅 | esp-32/8MB 조건, 테스트 케이스 기반 버그 수정, make check |

  - 개발 방법

- II. B의 개발 내용을 구현하기 위해 수정/추가한 사항을 항목별로 정리한다.

  - 수정해야하는 소스코드

수정하거나 추가해야 하는 자료구조

수정하거나 추가해야 하는 함수

• frame_system_init(), frame_alloc(), frame_free(), frame_evict()
• swap_system_init(), swap_out(), swap_in(), swap_slot_alloc(), swap_slot_free()
• spt_init(), spt_insert(), spt_find(), spt_load(), spt_destroy()
• (예외 처리) page_fault() 및 stack growth 판별 로직

- 연구 결과

  - Flow Chart

- 아래는 각 항목의 핵심 제어 흐름을 요약한 Flow Chart이다. (텍스트 기반)

1) Page Table & Page Fault Handler

+-------------------------------+
| page_fault() entry            |
+---------------+---------------+
                |
                v
[Read CR2 -> fault_addr, parse error_code]
                |
                v
          not_present ?
        +---+-------+---+
        |   |           |
       NO  YES          |
        |   |           |
        v   v           |
  rights violation   [SPT lookup]
        |              |
        |        +-----+-----+
        |        |           |
        |      found      not found
        |        |           |
        |        v           v
        |   [check writable]
        |        |
        |   [spt_load()]  [stack growth check]
        |        |           |
        |     success?    growable?
        |        |           |
        |      YES/NO      YES/NO
        |        |           |
        |        v           v
        |     return    [create spte + spt_load]
        |                    |
        +----------+---------+
                   |
                   v
               sys_exit(-1)

2) Disk Swap / Page Replacement(Second Chance)

[frame_alloc()] -> free frame exists?
   |YES                      |NO
   v                         v
 allocate frame        [frame_evict()]
   |                      |
   v                      v
 install mapping     (Clock: scan frames)
                        |
                accessed=1 -> clear & next
                accessed=0 -> victim
                        |
          victim dirty? YES -> swap_out(block_write)
                        NO -> just unmap
                        |
             update spte(type=SWAP, swap_idx)
                        |
               return reclaimed frame

3) Stack Growth

on not_present fault & spte not found
        |
        v
[esp 선택] user fault면 f->esp, kernel fault면 t->user_esp
        |
        v
조건1: is_user_vaddr(fault_addr)
조건2: fault_addr >= esp - 32
조건3: fault_addr >= PHYS_BASE - 8MB
        |
        v
모두 만족? ----NO----> sys_exit(-1)
        |
       YES
        |
        v
upage = pg_round_down(fault_addr)
spte = new ANON(writable=1, loaded=0)
spt_insert(spte)
spt_load(spte) -> map & return

  - 제작 내용

- 본 절에서는 실제 구현한 코드 흐름(데이터 구조, 동기화, 예외 처리)을 중심으로 Page Fault 처리, Swap, Stack Growth를 설명한다.

1) Page Table & Page Fault Handler
• thread 구조체에 spt(hash)를 추가하고 프로세스 시작 시 hash_init(spt)를 수행하였다.
• load() 단계에서 실행 파일의 각 세그먼트를 즉시 적재하지 않고, 해당 구간을 페이지 단위로 잘라 'file-backed spte'로 등록하였다(기본 lazy loading).
• page_fault()에서는 fault_addr로 spte를 조회하고, 존재하면 frame_alloc()으로 프레임을 확보한 뒤 spte의 type에 따라 다음 중 하나를 수행한다.
  - FILE: file_read_at()로 필요한 바이트를 읽고 나머지는 0으로 채움
  - SWAP: swap_in()으로 디스크 슬롯에서 페이지를 읽어옴
  - ANON: 0으로 초기화된 페이지를 준비
• 마지막으로 pagedir_set_page()로 uva->kva 매핑을 설치하고 writable을 반영한다.

2) Disk Swap
• swap.c에서 swap disk(block_get_role(BLOCK_SWAP))를 확보하고, swap 슬롯 수(=block_size/SECTORS_PER_PAGE)를 기준으로 bitmap을 생성하였다.
• swap_out(): 빈 슬롯을 bitmap_scan_and_flip()으로 할당하고, 페이지를 섹터 단위로 block_write() 한다.
• swap_in(): spte가 가진 swap_idx의 섹터들을 block_read()로 읽고, bitmap_mark(slot, false)로 슬롯을 반납한다.
• 동시성: frame table과 swap bitmap은 전역 lock으로 보호하여 page fault 병행 시 레이스를 방지하였다.

3) Stack Growth
• page_fault에서 spte가 없을 때 esp 기준으로 stack access인지 판별한다.
• esp는 사용자 폴트면 f->esp를 사용하고, 커널이 사용자 포인터를 역참조하다 폴트가 나면 thread->user_esp(시스템콜 진입 시 저장)를 사용한다.
• 스택 확장으로 인정되면 ANON spte를 만들고 spt_load()로 즉시 매핑하여 프로그램이 계속 진행되게 한다.

4) (추가) Memory Mapped File 구조
• mmap_list를 thread에 두어 mmap() 호출 시 매핑 구간/파일을 추적하고, munmap()/process_exit() 시 dirty page는 file_write_at()로 반영 후 매핑을 해제하는 구조로 확장 가능하게 설계하였다.

  - 사용한 Pintos 내장 기능: palloc_get_page(), pagedir_*(), block_read/write(), bitmap, hash, list, lock/semaphore 등을 활용하였다.

- 개발 중 이슈/해결: (1) page_fault가 커널 컨텍스트에서 발생할 수 있어 user_esp를 thread에 저장하여 스택 확장 판별에 사용, (2) 프로세스 종료 중 page fault가 재진입하여 process_exit()가 중복 호출되는 문제를 exiting 플래그로 방지, (3) swap_system_init() 초기화 위치 중복 가능성이 있어 block device 초기화 이후 1회만 호출되도록 정리하였다.

  - 시험 및 평가 내용

- 채점용 테스트는 `pintos/src`에서 아래 명령으로 수행하였다.
  $ make check
본 보고서에는 제출 시점의 make check 결과 캡처 이미지를 아래에 첨부한다(별첨).

[여기에 make check 결과 캡처 이미지 삽입]

참고 문헌

• 2025 OS Project 4: Virtual Memory (2025_os_proj4.pdf)
• 강의자료: Address Spaces & Address Translation, Segmentation, Paging, TLB, Swapping Mechanism/Policies, Memory Hierarchy
• Pintos 공식 문서(Pintos Guide): Virtual Memory 관련 섹션